|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Actualmente nos encontramos en el Sprint 3 de desarrollo, anteriormente realizamos todo lo que estaba previsto con el sprint 1 y 2, con la toma de requerimientos, la creación de las historias de usuario, realizar los mockups de los módulos de la aplicación, la creación de una infografía para el entendimiento de modbus, la creación de la base de datos y el comienzo del desarrollo de la aplicación, completando ya las historias definidas a realizar durante los sprint.**  **Al principio nos atrasamos en el primer sprint por falta de comunicación, para el segundo solucionamos lo que venia del interior y completamos todo lo que estaba planeado para el segundo, al igual que con el tercero.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **He enfrentado las dificultades de buena manera, aunque no se han presentado muchas durante el desarrollo del proyecto, solamente en el primer sprint que sufrimos un pequeño retraso, pero rápidamente en el segundo sprint ya fue realizado.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Creo que he realizado un buen trabajo, pero que sin duda hay mucho que mejorar, como por ejemplo la comunicación con mis compañeros de trabajo, también debido a mi practica profesional no se aprovechar los tiempos que tengo para dedicarle al proyecto, sin duda esta siendo un gran desafío.**  **Tengo que encontrar el balance entre la practica y el desarrollo de nuestro proyecto TORUM.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Creo que las inquietudes que tengo es la lentitud en el desarrollo, pues estamos utilizando una virtualbox para hacer la aplicación, por lo que esto provoca una pequeña lentitud a la hora de programar.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Yo creo que lo que vamos a hacer es un modulo para cada integrante, y como estamos trabajando con github podemos crear ramas sin afectar el trabajo de los demás.**  **Asignando los módulos para hacer el desarrollo y para hacer pruebas.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **En el primer sprint tuvimos mucho que mejorar, ya en el segundo mejoramos considerablemente, ahora en el tercero nos hemos comunicado de mejor manera, nos hemos dividido las tareas de una manera más óptima. Entonces sin duda hemos mejorado nuestra comunicación, con respecto a los tiempos de entrega siempre estamos al límite, pero se cumple. Por lo que ese es otro aspecto para mejorar.** |